ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

07  липня 2021 року №133

ЗАХОДИ

з підготовки господарства Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

|  | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити комплексні заходи з підготовки котелень, паливних, інженерних комунікацій, об’єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, торгівлі та громадського харчування до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, у яких передбачити переведення котелень на альтернативні види палива, залучивши для цього наявні матеріально-технічні ресурси. | липень2021р. | територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |
| 2. | Повністю розрахуватись за використані в цьому році електричну та теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років, не допускати виникнення заборгованості | 01.10.2021 | територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 3. | Сприяти укладенню договорів між підприємствами теплоенергетики, газопостачальними та електропостачальними організаціями і бюджетними установами про споживання природного газу, теплової та електроенергії в межах коштів, передбачених у кошторисах | до 01.10.2021 | структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності, територіальні громади |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків і закладів бюджетної сфери | до 01.10.2021 | територіальні громади, керівники суб’єктів господарювання |
| 5. | Здійснити комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків, об’єктів соцкультпобуту та скласти паспорти готовності об’єктів відповідно до затвердженої форми. | до 20.09.2021 | територіальні громади, відділ інфраструктури, містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації. |
| 6. | Підготувати об’єкти теплового господарства. | до 25.09.2021 | структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні громади |
| 7. | Для сталого газопостачання господарського комплексу району виконати необхідні профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи згідно з організаційно-технічними заходами підготовки Володимир-Волинського УГГ до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. | до 20.09.2021 | Володимир-Волинське УГГ філії ПАТ «Волиньгаз». |
| 8. | У встановлені терміни виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об’єктах соціальної інфраструктури. | до 20.09.2021 | Територіальні громади,структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| 9. | Забезпечити необхідну кількість палива для закладів охорони здоров’я, освіти, культури, одиноких та престарілих громадян. | до 25.09.2021 | Територіальні громади,структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| 10. | Для сталого енергопостачання господарського комплексу ройону: - виконати ремонтні і профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів робіт товариства. | до 15.09.2021 | Володимир-Волинська філія ПрАТ «Волиньобленерго». |
| 11. | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства району: - провести плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати машини, механізми та спецавтотехніку, створити в дорожньо-експлуатаційних та комунальних підприємствах десятиденний запас пального та мастильних матеріалів; - прийняти в установленому порядку рішення про залучення машин, механізмів та спецтехніки підприємств усіх форм власності для боротьби із заметами на шляхах. | до 01.10.2021 | Територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 12. | Провести перевірку стану підвалів, горищ, підсобних приміщень у громадських спорудах і житлових будинках, здійснення заходів з їх утеплення | до 01.10.2021 | Територіальні громади, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 13. | Забезпечити до початку опалювального сезону виконання в повному обсязі робіт з прочистки та ремонту димоходів і вентиляційних каналів громадських та житлових будинків незалежно від форм власності, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | до 01.10.2021 | Виконавчі комітети територіальних громад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 14. | Забезпечити технічну готовність снігоприбиральної техніки та необхідний запас паливо-мастильних матеріалів, заготовити протиожеледні посилочні матеріали, укладання договорів із спеціалізованими підприємствами щодо розчищення вулиць і доріг | до 01.10.2021 | Виконавчі комітети територіальних громад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності |
| 15. | Забезпечити створення резервного фонду місцевих бюджетів на випадок надзвичайних ситуацій та стихійних лих | постійно | Райдержадміністрація, виконавчі комітети територіальних громад, |

П  Л  А  Н

організаційно-технічних заходів з підготовки об'єктів питного водозабезпечення

|  | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапірних башт, їх очищення та дезінфекцію. Провести перевірку роботи фільтрів-поглиначів, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів та дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | до 01.09.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 2. | Провести фарбування металевих баків водонапірних башт антикорозійними фарбами. | до 25.09.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 3. | Провести огляд трас водопровідної мережі та перевірити: - стан координатних табличок; - зовнішній стан колодязів (наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин) - наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів; - присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); - наявність посідання грунту по трасі або поблизу колодязів; наявність провалів грунту на трасі мережі в місцях розташування колодязів. | до 01.09.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Провести профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: - у колодязях і камерах - очищення і відкачування води; - перевірка роботи пожежних гідрантів, у разі необхідності – провести заміну скоб, ремонт драбин та заміну кришок; - на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | до 01.10.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 5. | Провести запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі | до 01.10.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 6. | Провести поточний ремонт на мережах: - профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо; - ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах; - консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. | до 01.10.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Провести капітальний ремонт на мережі: - спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер); - перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб; - заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин; - ремонт окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування; - очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб; - захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами. | до 01.10.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |
| 8. | Технічне обслуговування систем внутрішньої каналізаційної мережі: прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії; усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань. У разі необхідності провести заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків. | до 01.10.2021 | Устилузьке, Зимнівське, Локачинське, Іваничівське ВУЖКГ, комунальні господарства |

План

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків

|  | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Усунення пошкоджень: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 2. | Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 3. | Забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, справність та утеплення пожежних гідрантів. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | За наявності води у підвалах відкачати її та усунути причину появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі та техпідпіллі). | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 5. | У приміщеннях, що не опалюються, перевірити стан і провестии ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації; утеплити протипожежний водопровід. Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму закривати тільки у разі сильних морозів. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 6. | Обладнання котельних, паливних і теплових пунктів, усіх систем опалення випробувати гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти усунути, після чого провести повторні випробування. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 7. | Заготовити пісчано-сольову суміш для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається) | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 8. | Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння. | до 25.09.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |

П Л А Н

організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства

|  | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести обстеження котелень паливних, скласти дефектні акти на ремонтні роботи. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 2 | Провести промивку котлів | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 3 | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 4 | Відремонтувати димососи та вентилятори. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 5 | Відремонтувати водяні насоси котелень. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 6 | Перевірити справність лічильників води та наявність пломб, несправні та без пломб лічильники замінити. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 7 | Провести ремонт запірної арматури із заміною сальникової набивки, прокладок в котельні та на тепломережі. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 8 | Провести промивку та ремонт розширювального бака. Відновити електроди рівня. Прочистити трубопроводи з'єднання з тепломережею. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Провести ремонт обмурівки та топки котлів. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 10 | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Перевірити стан і отримати акт . | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 11 | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП (ШРП), а також запірної арматури. Замінити масло в газовому лічильнику. Прочистити фільтр. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 12 | Здати газові лічильники на перевірку. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 13 | Провести ревізію та ремонт газової запірної арматури та автоматики на котлах. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 14 | Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 15 | Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Відновити знаки електробезпеки. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 16 | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень (при необхідності). | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 17 | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести круги на трубопровід, стрілки та написи. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 18 | Поновити експлуатаційну документацію у котельнях. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Поповнити пожежні ящики піском, поповнити протипожежні щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні надписи. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 20 | Провести перезарядження вогнегасників. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 21 | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом. Забезпечити перевірку знань операторів котелень. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 22 | Укомплектувати котельні господарським інвентарем та інструментом. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |
| 23 | Провести промивку, ремонт, регулювання, відновлення теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання. | до 01.10.2021 | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчі комітети територіальних громад |